***Prototipo Resvit***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Enunciado del Alcance del Módulo** | | | |
| **Ref. DOCUMENTO** | **No. REVISIÓN** | **FECHA REVISIÓN** | |
| ALC-01 | 1 | 04/09/2019 | |
| **RESPONSABLES** | | | |
| **Nombre** | | | **Firma** |
| German Andrés Caycedo Mutis | | |  |
| David Hernández Cárdenas | | |  |
| María Camila López Leal | | |  |
| Elizabeth Carolina Moncada Dorad | | |  |
| Cristian Steven Osorio Paz | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del proyecto:** | Prototipo Resvit |
| **Líder del proyecto:** | María Camila López Leal |

|  |
| --- |
| **Entregables del módulo** |
| 1. Acta de constitución del proyecto. 2. Registro de interesados del proyecto. 3. Lista de requisitos y seguimiento del proyecto 4. Enunciado de alcance del proyecto. 5. EDT del proyecto. 6. Diccionario del EDT. 7. Cronograma del proyecto. 8. Documento de presupuesto del proyecto. 9. Matriz de riesgos del proyecto. 10. Informe de desempeño (infograma) del proyecto (semanal). 11. Interfaz de restaurantes en la zona y por categorías. 12. Interfaz de información de cada restaurante. 13. Sección de valoración y comentarios por cada restaurante. 14. Interfaz del perfil y edición de cada restaurante. 15. Interfaz del historial de las reservas. |
| **Exclusiones del módulo** |
| En el módulo no va a permitir visualizar restaurantes diferentes a los que están inscritos en la plataforma y su estado es activo. Además, solo se va a poder reservar para una sola sede por restaurante. Este módulo no permitirá un contacto directo con el restaurante antes de la reserva. Este módulo no permitirá realizar mas de una reserva al mismo usuario, ni tampoco una misma reserva a varios restaurantes. No se podrá realizar ningún tipo de petición especial al restaurante. |
| **Restricciones del módulo** |
| Dentro del proyecto Resvit se encuentran las siguientes restricciones:   * + - 1. Se debe terminar el proyecto para antes del 24 de noviembre de 2019.       2. El presupuesto disponible para lograr objetivo del proyecto está dado por 80’000.000 de pesos incluyendo lugar de trabajo, puesto de trabajo, empleados con su factor de prestación, licencias y gastos de representación.       3. El proyecto es administrado en la plataforma Azure Devops.       4. El proyecto se rige por la ley 1581 de 2012 “ley de protección de datos personales”.       5. El proyecto debe cumplir con las fechas de entregas de avances durante su desarrollo.       6. El proyecto debe realizar la integración de forma correcta y eficiente con los diferentes módulos. |
| **Supuestos del módulo** |
| 1. Se supone la correctitud e integración correcta de los demás módulos. 2. Se supone la disponibilidad continua de los servidores de bases de datos. 3. Se supone habrá una reunión semanal por cada líder del grupo y cada uno de los encargados de los 5 módulos. 4. Se supone la entrega del proyecto bajo el tiempo y condiciones establecidas. |

|  |
| --- |
| **Definición del alcance** |
| Los distintos entregables del proyecto consisten en el módulo funcional de restaurantes con todas las funcionalidades y restricciones descritas, en todas las vistas dadas y la integración correspondiente con las distintas partes y módulos de la aplicación resvit; sumado a esto se entregarán distintos agregados a la documentación como el cronograma de actividades, proceso de desarrollo, presupuesto, requisitos, el acta de constitución del proyecto, entre otros. |

|  |
| --- |
| **Impacto en otros proyectos, en otras áreas organizacionales o entidades externas** |
| El impacto del proyecto en nuestra organización se puede definir como un proceso de aprendizaje donde durante el desarrollo de este nuestro equipo va a necesitar ir investigando y aprendiendo nuevas técnicas y métodos de desarrollo de software, además de diferentes tecnologías como lenguajes de programación, desarrollo de infraestructura y modos de trabajo en equipo que nunca se habían usado ni implementado. Externamente esta idea de negocio o proyecto va a permitir tener a la sociedad una nueva herramienta para la reserva de restaurante las cuales son muy escasas en el mercado y permitirá satisfacer una necesidad que existe. Por parte de los restaurantes va a ayudarlos a mejorar y optimizar procesos o a crear nuevos que antes no tenían permitiéndoles aumentar su productividad. |

|  |
| --- |
| **Cambios con respecto a la versión anterior** |
| Se realizó un replanteamiento de los distintos requisitos que corresponden al grupo de trabajo realizar, además, se realizó la asignación de distintas tecnologías de desarrollo para las partes de backend, frontend y bases de datos; se realizaron cambios en la definición de las distintas vistas del proyecto. |